**Návrh do diskuze**

**Brigády**

Forma dobrovolné brigádnické činnost moc nefunguje, a práce pro osadu dělají stále stejní lidé, a to není v pořádku.

Tímto předkládám ke schválení návrh o znovuzavedení povinné brigádnické činnosti a úhrada za neodpracované hodiny.

* Navrhují odpracovat pro potřeby ZO - 7 hodin/rok
* Pokuta za neodpracované hodiny - 250,-/hod
* Udělit výjimku pro neúčast na brigádnické činnosti pro

př. Milan Marek – neoficiálně další osoba pro údržbu a chod vodárny

př. Gustav Šnajdr – oficiálně nejstarší náš člen, a myslím si že jako jeden z mála

 pro osadu udělal opravdu hodně, a tímto bych mu rád

 poděkoval.

poznámka z diskuse:

* Vyzývám členy k hlasování o tomto bodě:
* PRO členů
* PROTI členů
* ZDRŽEL SE členů

Brigady pro rok 2023

Závora: jedná se o obroušení, eventuelně oprava , natření ( barva červená a bílá)

 odhad doby prací : 14 hod / 2 lidé x 7 hod / materiál po domluvě, obstará ZO nebo

 zakoupí člen, náklady proplatí hospodář oproti dokladu.

* + - 1. Př. ………………………………………….
			2. Př. ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Brána a branka u vodárny: jedná se o obroušení a natření ( barva zelená )

 Odhad doby prací 14 hod / 2 lidé x 7 hod / materiál po domluvě, obstará ZO nebo

 zakoupí člen, náklady proplatí hospodář oproti dokladu

1. Př. …………………………………………
2. Př. …………………………………………

Zábradlí nad závorou: obroušení a natření ( barva zelená)

 Odhad doby prací 10 hod / 2 lidé x 5 hod / materiál po domluvě, obstará ZO nebo

 zakoupí člen, náklady proplatí hospodář oproti dokladu.

1. Př. ……………………………………………….
2. Př. ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Zábradlí u vodárny: obroušení a nátěr

 Odhad doby prací 7 hod / 1 člen / materiál po domluvě, obstará ZO nebo zakoupí člen,

 náklady proplatí hospodář oproti dokladu.

 1. Př. ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Zábradlí u točny 2 : obroušení a nátěr

 Odhad doby prací 10 hod / 2 lidé x 5 hod. / materiál po domluvě, obstará ZO nebo zakoupí člen,

 náklady proplatí hospodář oproti dokladu.

 1.Př. ………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Závora na konci osady: jedná se o obroušení , natření ( barva červená a bílá)

 odhad doby prací: 14 hod / 2 lidé x 7 hod / materiál po domluvě, obstará ZO nebo

 zakoupí člen, náklady proplatí hospodář oproti dokladu

1. Př. …………………………………………………
2. Př. …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sekání trávy kolem vodárny: elektrická přípojka k dispozici po domluvě

 odhad doby prací 3 hod x 1 člen

 17.6. ……………………………………………….

 24.6 ………………………………………………..

 1.7 …………………………………………………

 8.7 ………………………………………………….

 15.7 …………………………………………………

 22.7 …………………………………………………

 29.7 …………………………………………………

 5.8 ……………………………………………………

 12. 8 ………………………………………………….

 19.8 …………………………………………………..

 26.8 …………………………………………………

 2.9. ………………………………………………….

 9.9 …………………………………………………..

 16.9 ………………………………………………….

 23.9. ………………………………………………….

 30.9 …………………………………………………..

 7.10. …………………………………………………

 14.10 ………………………………………………….

 21.10 ………………………………………………….

 28.10 ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Nátěr fasády na vodárně : drobná oprava omítky ,a následné natření fasády,

 Odhad doby prací: 21 hod / 3 lidé x 7 hod , materiál po domluvě,

 obstará ZO nebo zakoupí člen, náklady proplatí hospodář oproti dokladu

1. Př. ………………………………………………………

2. Př. ………………………………………………………

3. Př ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Prořez a likvidace větví u závory: odhad doby prací: 7 hod /1 člen

 1.Př. ……………………………………………………

- Čerpadlo ve studni

Záměr – vyzvednutí čerpadla ze studny, následná montáž druhého, repasovaného čerpadla zpátky do studny, zapojení k el. Instalaci a znovu zprovoznění.

Odvoz demontovaného čerpadla k repasi do KOVO Konice

Naposledy stála repase 12.832, -Kč, a bylo to v roce 2014, po telefonickém dotazu na cenu repase, jsem dostal tuto odpověď, cena se muže v závislosti na složitost opravy, vyšplhat až k 30.000, -

Kdy už je údajně lepší, koupit čerpadlo nové, což znamená, podle ceníku platným od 1.1.2023, za částku 31.144,- bez DPH /37.684,- Kč.

 Můj názor, že čerpadlo nebude v tak havarijním stavu ,že by repase měla stát tolik jako je cena za pořízení nového, rozhodně se přikláním k repasi, kdy po předání čerpadla do opravy, by bylo domluveno že než se začne , dostaneme ke zhodnocení předpokládanou částku, a následně se podle toho rozhodlo co dál.

-Tlaková nádrž

Tlaková nádrž r.v.1985, přiznejme si, že docela určitě dosluhuje, vloni jsem na doporučení, přítele osady, poptal výrobce fa. Drukov – Brno o cenovou nabídku na výrobu TN.

Zadání původní nadrže ,bylo pozměněno, to proto abychom do vodárny nádrž pohodlně dostaly, takže z původních 1000 l se nám musela zmenšit na 850 l, a díky tomu nebudeme muset bourat zeď do vodárny, ale proleze dveřmi.

Nabídka z roku 2022 - cca 46 841,- Kč

 - ??? Doprava , Montáž, Materiál

atd. …