Zápis z mimořádné

členské schůze ZO č.9 ČZS Havířov- prostřední Suchá

konané dne 19.6.2021

V 10:00 byla zahájena mimořádná členská schůze předsedou p. Liptákem, přivítal všechny členy ZO (viz. prezeční listina) a přednesl návrh programu schůze, kterým bylo:

* **Opětovné zahájení řešení projektu vodovodní přípojky pro naši ZO.**

Tento návrh byl členy ZO schválen.

Následně byl pí. Foldýnovou představen p. Ing. Radim Kokošínksý (projektant), který se podrobně seznámil se stavem řízení stavebního povolení a projektu. Účastníkům členské schůze vysvětlil, problémy spojené se zamítavým stanoviskem stavebního úřadu. Následně navrhl řešení celého problému. Začít znova od začátku. Některé doklady prý jde použít ještě nyní. Ostatní se budou vyřizovat znovu.

V rámci členské schůze bylo rozhodnuto:

* Realizace nového projektu + vyřízení nového stavebního povolení bude pokračovat
* Plnou moc za členy ZO č.9 při vyřizování přijímá Ing. Radim Kokošínský. Předseda ZO sepíše s p. Kokošínským plnou moc jménem naší ZO o zastupování při jednání s úřady
* Cena za projekt a následné zastupování jednotlivých členů ZO při jednání s úřady a dotčenými majiteli (správci) bude 20.000,-Kč. Tato částka bude p. Kokošínskému zaplacena po předání souhlasného stavebního povolení a to z účtu ZO č.9.
* Poté co výbor ZO obdrží kladné stanovisko stavebního úřadu, bude svolána další mimořádná členská schůze, na které se bude projednávat pokračování (realizace přípojky- výběrová řízení na firmy).
* Ve chvíli, kdy budeme znát cenu realizace, bude zahájeny přihlášky k tomuto projektu. Na základě počtu přihlášených vyjde poté finanční spoluúčast přihlášeného člena v projektu. Tato finanční částka bude složena u pokladní pí. Herecové před započetím realizace.
* V případě, že kdokoliv z naší osady se nechce zúčastnit tohoto projektu, předá o tom písemný doklad výboru ZO. V případě, že by se chtěl někdo připojit k projektu později, bylo přijato rozhodnutí, že to možné bude, ale za podmínky zaplacení 2-3x původní finanční spoluúčasti (než na začátku realizace).

Schůze ukončena v 11:30 hod.

Zapsal: Tomáš Lipták

Ověřil: Jolana Herecová, Miluše Foldýnová